**Sprint 1 - 9 dicembre (circa) - 15 dicembre**

**1. Obiettivi dello Sprint**

* Decidere la direzione generale del progetto.
* Verificare la fattibilità del progetto e la sua adeguatezza al mercato.
* Definire i ruoli del team e la scadenza finale del progetto.

**2. Team e Stakeholder**

* **Team Scrum:**
  + Mattia (Sviluppatore)
  + Daniele (Sviluppatore)
  + Bilal (Scrum Master)
* **Cliente:** Università.

**3. Backlog dello Sprint**

* Studio preliminare per definire la fattibilità tecnica e commerciale del progetto.
* Definizione del metodo di lavoro: adozione del framework Scrum.
* Assegnazione dei ruoli del team.
* Stabilire la durata degli sprint (1-2 settimane).
* Definizione della scadenza del progetto: 30 gennaio.

**4. Incremento di Prodotto**

* Conferma della fattibilità del progetto con tempi e risorse disponibili.
* Decisione strutturata di procedere con il progetto (almeno una demo entro i tempi previsti).

**5. Impedimenti e Soluzioni**

* Nessun impedimento significativo segnalato, ma si è dedicato tempo alla comprensione e organizzazione iniziale del progetto.

**6. Retrospective dello Sprint**

* **Cosa è andato bene:** Decisioni rapide e condivise su obiettivi e metodo di lavoro.
* **Cosa può essere migliorato:** Pianificare meglio il tempo dedicato alla raccolta di informazioni.
* **Azioni da intraprendere:** Preparare un piano dettagliato per i prossimi sprint.

**7. Altre Note**

* Il focus è stato principalmente su studio e organizzazione, senza produzione di deliverable tangibili in questa fase iniziale.