**Sprint 6 - 13 gennaio (circa) - 19 gennaio**

**1. Obiettivi dello Sprint**

* Ultimare lo sviluppo dell'applicazione.
* Completare il database.
* Migliorare la pagina di ricerca degli appunti con funzioni e grafica aggiornate.
* Implementare la funzionalità di caricamento delle note.

**2. Team e Stakeholder**

* **Team Scrum:**
  + Mattia (Sviluppatore)
  + Daniele (Sviluppatore)
  + Bilal (Scrum Master)
* **Cliente:** Università.

**3. Backlog dello Sprint**

* **Pagina di ricerca:**
  + Aggiunta delle funzioni mancanti.
  + Aggiornamento grafico.
  + Implementazione del download degli appunti selezionati nella cartella Downloads.
* **Caricamento delle note:**
  + Partenza da una demo, poi aggiunte tutte le funzionalità richieste.
  + Risoluzione dei bug:
    - Documento copiato ma non disponibile.
    - File scaricato in formato non apribile.
    - Corretto con una gestione diversa del salvataggio.
  + Esclusione del caricamento per anno, inizialmente un requisito **Must Be**, rivalutato come non prioritario a causa di un errore di analisi nello sprint 2.
* **Database:**
  + Completato e sincronizzato con tutte le funzionalità dell'applicazione.

**4. Incremento di Prodotto**

* Applicazione completamente sviluppata.
* Database ultimato.
* Pagina di ricerca funzionale con grafica aggiornata.
* Caricamento delle note completamente operativo.

**5. Impedimenti e Soluzioni**

* **Bug riscontrati e risolti:**
  + File scaricato non apribile: risolto con una nuova gestione del salvataggio.
  + Documento copiato ma non disponibile: problema risolto.

**6. Retrospective dello Sprint**

* **Cosa è andato bene:** Lo sviluppo dell'applicazione è stato ultimato con successo. La gestione dei bug è stata efficiente.
* **Cosa può essere migliorato:** Maggiore attenzione nella definizione dei requisiti per evitare errori di analisi come quello relativo al caricamento per anno.
* **Azioni da intraprendere:** Testare l'applicazione in modo approfondito per verificare che tutte le funzionalità siano correttamente implementate.

**7. Altre Note**

* Lo sviluppo è completo. Eventuali miglioramenti o modifiche saranno valutati nella fase di testing.

**Aspettative Sprint 7**

**1. Obiettivi dello Sprint**

* Eseguire test automatici e manuali per verificare il corretto funzionamento dell'applicazione.
* Correggere eventuali bug rilevati durante la fase di testing.
* Verificare la corrispondenza tra i documenti iniziali (compresi quelli dello sprint 2) e le funzionalità sviluppate.
* Consegna.