**Sprint 7 – 20 gennaio – 29 gennaio**

**Testing**

* **Testing manuale:**  
  Non sono emersi bug rilevanti. Tuttavia, durante i test manuali, alcuni errori minori legati alla gestione delle immagini sono stati riscontrati. Questi errori sono stati generati da modifiche "extra ordinarie" introdotte dai test e non dovrebbero verificarsi in condizioni d'uso normale.
* **Testing automatico:**  
  Sono stati rilevati alcuni bug tramite i test automatici. I dettagli dei bug e delle correzioni sono documentati nei relativi **documenti di testing**.

**Documentazione**

* Tutti i documenti sono stati controllati e aggiornati in base al risultato finale del progetto. Questo include il documento dei requisiti, il project plan e i diagrammi UML, che ora rispecchiano lo stato finale del prodotto.

**Valutazione del Team**

* **Punti di forza:**  
  Il team ha lavorato in modo collaborativo ed efficace. La suddivisione del lavoro è stata adeguata, rispettando le disponibilità e le competenze di ciascun membro.
* **Comunicazione:**  
  La comunicazione interna è stata chiara e corretta, con pochi casi di disaccordo e sempre risolti in modo costruttivo.

**Migliorie per Progetti Futuri**

* **Analisi del database:**  
  Sarebbe utile completare l'analisi del database e creare la struttura prima dell'inizio dello sviluppo dell'applicazione. Eventuali modifiche possono essere apportate successivamente, ma partire con una base solida migliorerebbe l'efficienza.
* **Gestione dei requisiti:**  
  Una maggiore attenzione durante la fase di raccolta e analisi dei requisiti (come nello sprint 2) potrebbe prevenire incomprensioni o modifiche tardive.

**Consegna**

* Il progetto è stato completato e consegnato. È ora in attesa di valutazione da parte del cliente.

**Conclusione**

* Il team è soddisfatto del risultato ottenuto e considera il progetto un successo. I miglioramenti suggeriti saranno preziosi per i progetti futuri.