**Sprint 3 - 23 dicembre (circa) – 29 dicembre**

**1. Obiettivi dello Sprint**

* Iniziare lo sviluppo della gestione degli utenti.
* Creare una prima bozza dell'analisi dei casi d'uso e delle attività.
* Lavorare sul database per supportare il salvataggio e la gestione degli utenti.

**2. Team e Stakeholder**

* **Team Scrum:**
  + Mattia (Sviluppatore)
  + Daniele (Sviluppatore)
  + Bilal (Scrum Master)
* **Cliente:** Università.

**3. Backlog dello Sprint**

* Sviluppo iniziale della gestione degli utenti.
* Creazione della bozza per l'analisi dei casi d'uso e delle attività.
* Realizzazione della prima bozza del database per il salvataggio e gestione utenti.
* Inizio sviluppo della sezione dei post (tempo avanzato).

**4. Incremento di Prodotto**

* Prima versione del database per supportare il salvataggio e gestione degli utenti.
* Bozza iniziale dei casi d'uso e delle attività.
* Implementazione iniziale della sezione dei post.

**5. Impedimenti e Soluzioni**

* **Impedimento:** La parte di recupero password non è stata sviluppata come pianificato.  
  **Soluzione:** Si è deciso di dare priorità al database e alla gestione utenti.

**6. Retrospective dello Sprint**

* **Cosa è andato bene:** Programmazione svolta con efficienza, senza bug significativi.
* **Cosa può essere migliorato:** Mantenere l'allineamento con la pianificazione iniziale.
* **Azioni da intraprendere:** Pianificare con maggiore precisione le priorità per evitare modifiche durante lo sprint.

**7. Altre Note**

* La parte di recupero password sarà rimandata a uno sprint futuro.

**Aspettative per lo Sprint 4**

**1. Obiettivi dello Sprint**

* Ultimare il database per il salvataggio e la gestione degli utenti.
* Completare la sezione dei post.
* Iniziare la stesura dei diagrammi UML mancanti.

**2. Note Preliminari**

* Concentrarsi su obiettivi chiari per evitare ritardi o rimandi.
* Coordinare il lavoro degli sviluppatori per suddividere le attività tra il completamento del database e lo sviluppo della sezione post.