**Sprint 4 - 30 dicembre (circa) - 5 gennaio**

**1. Obiettivi dello Sprint**

* Ultimare la sezione dei post e implementare la logica per la pubblicazione.
* Inserire i commenti ai post.
* Completare i diagrammi delle attività e dei casi d'uso.
* Continuare lo sviluppo del database parallelamente alle funzionalità.

**2. Team e Stakeholder**

* **Team Scrum:**
  + Mattia (Sviluppatore)
  + Daniele (Sviluppatore)
  + Bilal (Scrum Master)
* **Cliente:** Università.

**3. Backlog dello Sprint**

* Implementazione della sezione dei post:
  + Risoluzione dei bug relativi al caricamento dei post tramite bottone (risolto).
  + Logica per la pubblicazione dei post.
  + Inserimento dei commenti ai post.
* Diagrammi UML:
  + Completamento dei diagrammi delle attività e dei casi d'uso.
  + Progresso significativo sul diagramma delle classi, in attesa di ulteriori modifiche.
* Database:
  + Prosegue lo sviluppo parallelamente alle funzionalità implementate.

**4. Incremento di Prodotto**

* Sezione dei post completata, inclusi i commenti e la pubblicazione.
* Diagrammi UML delle attività e dei casi d'uso completati.
* Progresso notevole nel diagramma delle classi.

**5. Impedimenti e Soluzioni**

* **Bug riscontrati:**
  + Caricamento dei post aggiuntivi tramite bottone a fondo pagina: **risolto**.
  + L'immagine del profilo utente non compare sempre: **rimandato a sprint futuro**.

**6. Retrospective dello Sprint**

* **Cosa è andato bene:** La sezione dei post è stata completata con successo. Diagrammi UML terminati o in stato avanzato.
* **Cosa può essere migliorato:** Migliorare la gestione del database per completarlo più rapidamente.
* **Azioni da intraprendere:** Monitorare i bug rimanenti per evitarne accumuli nei prossimi sprint.

**7. Altre Note**

* Il database è in fase avanzata ma non ultimato; prosegue in parallelo alle funzionalità.

**Aspettative Sprint 5**

**1. Obiettivi dello Sprint**

* Iniziare e completare la sezione del profilo utente.
* Avviare la parte relativa alla ricerca degli appunti.
* Preparare una demo per mostrare l'applicazione con funzionalità simulate, in vista dell'integrazione dei veri appunti caricati dagli utenti in un futuro sprint.

**2. Note Preliminari**

* Assegnare priorità alla sezione del profilo utente per garantire il rispetto delle tempistiche.
* La ricerca degli appunti sarà una funzionalità inizialmente basata su dati fittizi, con l'obiettivo di implementare quelli reali in seguito.